Documento de Acciones Correctivas
Proyecto: Libelulas
Problema 1	Fecha
Cliente presenta requerimientos repentinos	04/04/2018

Consecuencias
Que el equipo re-trabaje y que no se llega al producto esperado / El cliente crea que no tiene un producto consumible
Acciones correctivas
En la siguiente junta de cliente poner en el work item stack todo item que hacen falta terminar y los cambio que la stakeholder quiere explicarle que solo se pueden hacer los ítem definidos y que si quiere hacer un cambio debería sacrificar un work item stack / Se efectuara el dia 10 de Marzo del 2018

Problema 2	Fecha
Un task está obstruyendo el progreso de los otros tasks	17/04/2018

Consecuencias
No se podrá avanzar con el proyectos mientras no haya
Acciones correctivas
Conseguir compromiso del equipo para aumentar la productividad y terminar todos los task para el siguiente / Se efectuará el 18/04/2018

Problema 3	Fecha
Cliente presenta requerimientos nuevos al final de nuestra última iteración	19/04/2018

Consecuencias
Que el equipo re-trabaje y que no se llega al producto esperado / El cliente crea que no tiene un producto consumible
Acciones correctivas
En la siguiente junta de cliente nos pondremos de acuerdo con los últimos cambios posible del proyecto / Se efectuara el dia 26 de Abril del 2018

Problema 4	Fecha
Un Equipo no actualiza los documentos de la WIKI	23/04/2018

Consecuencias
No avanzaremos en las áreas de proceso
Acciones correctivas
Subir hoy el documentos de acciones correctivas / Se efectuara el dia 23 de Abril del 2018

Bitácora

No. de Versión	Cambio	Autor	Fecha de cambio
1.0	Creación de plantilla	Mariana Pérez (SEPG de CM) y Filiberto Vázquez (SEPG de PMC)	4 de abril 2018
1.1	Modificación de plantilla	Santiago Valencia (SEPG de MA)	5 de abril de 2018
1.2		Filiberto Vázquez (SEPG de PMC)